大数据发展管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分  大数据发展管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大数据发展管理局概况

一、部门主要职能

根据饶办字〔2019〕61号文件的规定，上饶市大数据发展管理局是市政府工作部门，为正处级。主要职能包括：

（一）负责起草相关法规性文件、规章草案；拟订大数据相关行业技术规范和标准并组织实施；负责研究拟订全市大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。负责全市数据中心规划建设与集约利用。

（三）负责统筹推进全市大数据相关基础设施规划、协调、管理和监督；监督管理全市大数据服务市场，联系并协调在饶电信运营企业相关工作；承担全市政务信息网的建设、运行和管理。

（四）组织协调全市政务信息化、电子政务项目建设、管理和绩效评估，推动政务信息系统整合，负责政务云平台、跨部门的业务系统的建设和管理。统筹推进智慧城市项目建设和管理。

（五）负责全市政务数字媒体指导和建设，负责本地区政府网站建设和管理的决策和协调，承担政府门户网站的建设和管理。统筹全市政府网站群，组织建设全市政府网站集约化平台。

（六）负责全市大数据及其相关产业招商发展和行业管理，推进数字经济产业化、产业数字化发展；承担统筹推进有关示范区、产业基地建设工作；负责拟订市级大数据产业发展专项资金年度使用计划并组织实施。

（七）承担大数据人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据人才发展规划、规章制度；组织协调全市大数据人才培训教育有关工作。

（八）承担大数据领域对外交流合作。组织大数据领域相关企业参加国内外重大展会、参与重大交流合作活动，积极开展区域化合作，指导大数据领域行业协会、学会、联盟机构工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市大数据发展管理局。

本部门2020年年末实有人数 33人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 5  人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 4738.96万元，其中年初结转和结余 2760.84 万元，较2019年增加896.15 万元，增长19 %；本年收入合计1978.12 万元，较2019年减少1392.48 万元，下降 41 %，主要原因是：去年的项目任务更多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1978.12 万元，占100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入   0万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4738.96万元，其中本年支出合计2682.35 万元，较2019年增加1600.38 万元，增长60 %，主要原因是：去年的项目的款项有今年进行支付的情况。年末结转和结余2056.61 万元，较2019年减少 704.23 万元，下降26 %，主要原因是：今年的项目比去年更少，资金主要在11月份左右到位，要按照合同进行支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 387.89  万元，占 14 %；项目支出  2294.46 万元，占 86  %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0   万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2898.9 万元，决算数为 2682.35 万元，完成年初预算的93 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2898.9万元，决算数为 2682.35 万元，完成年初预算的 93 %，主要原因是：2020年度项目资金集中在11月左右到位，需按采购合同约定支付。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 353.06 万元，较2019年增加52.43万元，增长15 %，主要原因是：新增加了军转人员。

（二）商品和服务支出 32.32 万元，较2019年减少7.68  万元，下降19 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩了办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2.06万元，较2019年增加2.06 万元，增长100 %，主要原因是：重新调整了部份明细科目。

（四）资本性支出0.44 万元，较2019年增加0.44 万元，增长100 %，主要原因是：今年购置了新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8 万元，决算数为 1.45 万元，完成预算的 18 %，决算数较2019年减少2.36 万元，下降 62  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  8 万元，决算数为 1.45 万元，完成预算的18 %，决算数较2019年减少2.36 万元，下降62 %，主要原因是：严格控制公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 56 批，累计接待 122 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 122 人次，主要为：因疫情原因减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  32.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少7.58  万元，降低 19 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减7.58万元支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1464.88万元，其中：政府采购货物支出 510 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出954.88 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是因公务改革留下的信息大篷车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1165.16万元，占一般公共预算项目支出总额的51 %。 组织对“信息化专项”、“政府网站集约化平台建设（一期）”、“政务公开第三方评估及运维”、“ 政府网站和政务新媒体日常监测”、“大楼智能化维保”、等 5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1165.16万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论：项目总体得分为98.7分，评价结果为“优”。

组织对大数据发展管理局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2294.46万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经评价小组依据评分表逐项得分点认真核查， 结合群众对部门工作满意度的调查结果，上饶市大数据发展管理局的部门整体支出绩效评价总得分为95分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映网站集约化平台建设绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，网站集约化平台建设自评得分为99.5 分。项目全年预算数为 530万元，执行数为508万元，完成预算的 96%。

项目绩效目标完成情况：

1.上饶市政府网站集约化平台 2020 年 12 月 20 日上线试运行。平台已完成上饶市辖区 1 个市本级政府门户网站,7 个市直部门网站,30 个部门频道,12 个县市区、上饶经济技术开发区政府门户网站的集约。集约化平台向平台上的政府网站、频道提供站点管理、栏目管理、资源管理、权限管理;内容发布、互动交流、用户注册、统一身份认证;站内搜索、投诉举报、评价监督;运维监控、统计分析等等功能,支持 IPv6。上饶市政府网站集约化建设在推进政府网站资源优化融合、平台整合安全、管理统筹规范，提升政府网站规范化取得了较好成效。

2.减轻基层政府网站运维保障压力。人手不足、经费不够、安全防护不力是长期困扰基层政府网站的老大难问题。上饶市政府网站集约化的建设按照“一库一平台”的整体规划，采取市级承担平台建设财政预算建设模式。集约化建设前，基层政府网站都是独立的平台，从事政府网站工作的人员少，任务杂，且缺乏专业技术性人才，运维保障工作压力尤为突出。通过政府网站集约化，构建“一库一平台”集约化管理平台体系，将技术平台运维、基础设施保障、网络安全防护等基层做不了、做不好的工作任务归并上移至市本级。提供统一驻场运维服务，解决基层单位日常维护问题，“传帮带”模式提高基层运维人员技术，提升政府网站内容和服务质量。

3.以体系安全为着力点，落实政府网站安全保障防线。管理上，上饶市政府网站建设指导小组印发《上饶市政府网站集约化平台安全管理规范》的通知，对攻击、侵入和破坏集约化管理平台及系统的行为采取防范措施。明确责任边界，理清云平台、集约化管理平台、政府网站的安全管理责任。加强安全监测预警，通过技术手段提供运维监控系统、事前监管系统、事后监管系统对集约化管理平台数据、硬件、软件、通信网络、资源等进行监控，对异常情况及时报警和处置，守住政府网站安全底线。

4.加快统一信息资源库的汇聚共享，真正实现数据共享融通。通过数据清洗、加工和抽取，加快推进统一信息资源库的汇聚共享，对全市各地网站信息和办事事项及实施清单数据分类资源按统一标准入省、市信息资源库。市级资源库已完成五十多万条资源入库，省级资源库已完成十七万多条资源入省级资源库,我市在全省资源汇聚共享进度靠前。

5.服务至上为牵引，提高政府网站智能化水平。在智能搜索上，搜索结果集成政策文件、办事服务等群众所真正需要的内容，多维度分类展现，聚合相关信息和服务，实现“搜索即服务”。在智能问答上，让“智能客服机器人”帮助网站访问者快速查找到所需要的信息和服务。通过对知识库和网站海量信息资源的有机整合，依托系统对语言和专业知识处理能力，运用人机互动“对话”服务方式，通过“智能提示”和“人机交互”，实现网站在线咨询形式和交互流程的创新，创建网站由“自助式浏览”到“智能化关怀服务”的全新服务方式。在智能推送上，采用大数据采集和分析技术，对用户访问行为进行分析，为用户进行精准画像，根据用户的访问行为、访问偏好系统智能的自动推荐相关内容，建设用户空间，实现从“政府网站”到“我的网站”的转变。

发现的问题及原因：第一、专项资金预算难以做到细化。只能根据经验分析和判断制定定额,它往往缺乏精确性和科学性。第二、专项经费管理工作缺乏经验，对专项经费支出系统的管理水平有待提高。第三、绩效评估经验缺乏。评估基本上是自己单位进行评估，评估方式比较单一。

下一步改进措施：

1、不断完善专项经费管理制度，统筹预算安排，对专项经费的支出进行进一步细化。2、不断提高专项经费管理的工作能力，加强对专项资金的科学管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：(实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：     全市政府网站集约化平台建设（一期）

项目单位：      市大数据发展管理局

主管部门：

评价时间：    2021   年  6 月 20  日至    2021年 7  月  15  日

组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   (项目单位评价组

评价单位（盖章）：上饶市大数据发展管理局

上报时间：2021年7月15日

全市政府网站集约化平台建设（一期）项目绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目概况

1.立项背景。根据《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）明确要求，各省(区、市)要建设本地区统一的政府网站技术平台，推进政府网站集约化建设，加强政府网站信息内容建设、提升网络传播影响力、完善信息内容支撑体系、加强技术保障安全、加强信息资源整合和避免重复投资的总体要求，建设统一的政府网站技术平台，即集约化政府网站。

根据《江西省人民政府办公厅关于印发<江西省政府网站集约化试点工作方案>的通知》（赣府厅函〔2019〕27号），省政府确定我市作为全省两个市级政府网站集约化试点地区之一，上饶市政府门户网站集约化平台建设，将采用先进的云计算、大数据等新一代信息技术手段，全面整合服务资源、信息资源，对接融合江西省政务服务“一张网”，充分挖掘政府网站的资源价值，提升多级政府部门管理的效率，扩展门户网站对外提供服务的渠道，实现上饶市全市技术集约建设、平台集约管理、资源集约管理的“上饶市政府门户网站集约化平台”，从而彻底解决全市各级各部门政府网站发展不平衡，以及运行管理中存在的诸多问题，切实有效推动上饶市的电子政务应用发展，积极推进电子政务示范应用。

目前，全市正在运行的政府网站共有25个，其中上饶市政府门户网站1个，市直部门网站10个，县（市、区）政府门户网站12个和上饶经济技术开发区网站、三清山风景名胜区网站。

上饶市政府门户网站“中国上饶”开通至今，在市领导的关心和各内容保障部门的精心运作之下，网站在用户满意度、社会评价度等方面取得了较好的成绩，但全市各级的政府网站还存在发展不均、管理不到位现象，特别是部门网站存在诸多问题，如无专业技术人员、无运行保障经费、无网站安全意识和安全管理设备等问题。结合江西省政府2018年度市、县（市、区）政府门户网站网上考核测评指标体系对全市政府网站进行分析，目前的上饶市政府网站群存在以下问题：

①基础支撑平台技术架构较为落后，采用的是较为传统的网站群技术体系，无法完成政府网站集约化建设对于基础支撑平台的技术要求，需要建设一套符合集约化建设标准的、功能完善、性能强大、安全稳定的集约化网站群管理平台作为上饶市政府集约化网站群建设的基础。

②现有上饶市政府及所属单位、机构门户网站建设没有建立统一的资源目录体系，各网站建设的标准、规划、技术等存在差异，无法实现集约化对于数据统一、资源共享、资源利用的目标。

③各单位和机构的网站在建设完成后，对于网站的管理和运维缺乏统一的管理和制度规范，不能对上饶市各级政府门户网站的信息、互动等进行有效的监管。

④分散重复投入、行政成本高，网站安全水平参差不齐，严重影响了网站的日常运行和安全保障。

⑤在移动新媒体建设上有所不足，需发挥好移动新媒体APP、微信、微博在政务服务中的作用。

⑥上饶市政府网站群之间的信息共享有所不足，需解决上饶市政府网站群之间信息无缝对接，实现PC端与微信、APP客户端一次录入、同步发布。

2.立项目的

根据国家、江西省对于政府网站建设的最新要求，适应政府网站集约化建设的发展趋势，推进集约共享，持续开拓创新，按照“分级分类、问题导向、利企便民、开放创新、集约节约”的基本原则，结合全市的实际，以提高全市各级政府门户网站群应用水平为重点，以打造集约化服务型政府网站为主线，加强顶层设计，充分利用大数据、云计算、移动互联等技术，建设全市各级政府（部门）网站统一管理、统一形象、统一服务的“一站式”集约化门户群，使其成为更加全面的政务公开平台、更加权威的政策发布和舆论引导平台、更加及时的回应关切和公共服务平台。

通过政府网站集约化建设，实现对基层网站功能进行整合迁移，建设全市政府网站群，并实行统一运维管理，减轻网站运行及维护的压力，提高工作效率。通过资源整合和平台集约，推动政府网站管理水平提升和改革创新，增强政府网站政务公开能力、公共服务能力、信息共享能力、技术支撑能力和安全保障能力。

3.项目内容、执行标准和实施期限

| 项目名称 | 系统功能 |
| --- | --- |
| 一、软件产品服务 |
| （一）集约化基础平台软件产品 | 1.内容管理平台 |
|  | 2.信息公开平台 |
|  | 3.互动交流平台 |
| （二）特色功能产品 | 1.无障碍系统 |
|  | 2.新媒体管理系统 |
|  | 3.在线访谈系统 |
|  | 4.智能问答系统 |
|  | 5.大数据分析大屏展示系统 |
|  | 6.智能检索系统 |
|  | 7.绩效考核管理系统 |
|  | 8.网上调查（意见反馈 ）系统 |
|  | 9.事前监管系统 |
|  | 10.特色专题系统 |
|  | 11.个性化页面定制系统 |
|  | 12.运维管理系统（包含运维监测系统、工单管理系统） |
|  | 13.信息报送系统 |
| （三）统一信息资源库系统 | 提供信息资源采集、信息资源存储、资源库管理、信息资源管理等功能 |
| 二、实施服务 |
| （一）政府网站集约化顶层设计规划 | 完成顶层设计（含集约化标准的制定）、主站框架设计、部门框架设计和县区框架设计 |
| （二）个性化定制开发 | 完成基础平台个性化定制开发、封装及测试费 |
| （三）市政府门户网站改版设计 | 完成市政府门户网站制作、后台用户权限梳理及授权 |
| （四）市直部门网站改版设计 | 完成35个部门网站前台制作、后台用户权限梳理及授权 |
| （五）市政府门户网站历史数据迁移 | 完成市政府门户网站数据清洗、迁移等工作 |
| （六）部门网站历史数据迁移 | 完成部门网站数据清洗、迁移等工作 |
| （七）平台系统集成 | 平台系统集成，完成单点登——包含省政务服务网、上饶12345市长热线系统、在线访谈和新闻直播系统、身份识别系统等无缝对接 |
| 三、三年维护服务 |
| 日常运维服务 | 提供三年运维服务， 包含培训、系统升级和2人3年的驻场服务 |
| 四、安全及监测报告服务内容 |
| （一）安全扫描报告 | 提供系统安全扫描报告 |
| （二）网站监测报告 | 提供网站监测报告 |
| （三）网站云防护服务 | 提供三年的网站云防护服务 |

上饶市政府网站集约化技术平台及其他功能模块或系统建设需在合同签订之日起60个工作日内搭建完成，上饶市各级政府网站改版及数据迁移需在60个日历日内完。即60个工作日内完成所有上饶市政府网站集约化平台建设工作。

4.资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,项目预算和实际支出情况如表 1 所示:

| 项目 | 预算金额（万） | 实际出资额（万） | 预算执行率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府网站集约化平台 | 530 | 508 | 95 |  |

表 1:2020 年网站集约化建设（一期）专项资金使用情况

5.项目组织管理情况

全市政府网站集约化平台建设（一期）项目由市大数据发展管理局牵头，市直有关部门、各县(市、区)、上饶经开区、三清山风景区配合实施工作。平台建设经费根据第三方建设公司工作进展，由市财政局据实拨付；各县(市、区)、上饶经开区、三清山风景区网站迁移费用由各地财政自行负责。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

建设原则构建“一库一平台”的实施模式，做到“五个一”打造“上饶模式”典型，争取建设成全国地市级政府网站集约化平台的标杆工程。

（1）一套标准。根据统一的政府网站集约化平台技术规范、信息内容规范、运维管理规范、安全管理规范等4套标准规范的系列标准规范体系，对全市政务信息资源数据进行标准规范，对全市政府网站进行标准规范，形成既能完全符合国家和省里的标准，又不失上饶特色的一套管理标准。

（2）一个数据库。建设“一库”，构建分类科学、集中规范、共享共用的统一信息资源库，按照“先入库，后使用”原则，对政府网站的信息资源以及对接应用系统数据库中的资源进行统一管理，实现统一采集、统一分类、统一元数据、统一数据格式、统一调用、统一监管，实时掌握资源、系统运行概况，能够对信息资源进行全生命周期管理。

（3）一个平台。建设“一平台”，依托市电子政务外网网络环境和存储资源，将全市各级政府网站集中到一起，将网站有关的业务系统集成在集约化管理平台上，实现后台统一进入、一次登录、全网通行，形成技术统一、功能统一、结构统一、资源归集汇聚的一站式、面向多服务对象、多渠道、多层级、多部门的政府网站集群平台。

（4）一站式管理。构建统一的政府网站集约化平台的管理体系，从网站开办、账号开设、网站栏目、数据结构、采编规范、权限设置、运行维护、日常监管等方面进行统一管理。

（5）一体化安全保障。构建统一的政府网站集约化平台的“事前预警+事后审计”的安全防护系统，严格落实网络安全法和关键信息基本设施安全保护有关要求，加强网络安全防护，确保政府网站集约化平台高效正常运行。

2.项目年度目标

2020年全市政府网站集约化平台建设（一期）项目资金有以下几个目标：（1）建设一个平台和一个数据库；（2）完成35个部门网站；（3）网站点击率提升100万以上；（4）访客访问深度为3个页面以上；（5）网站使用满意度90%。

3.项目预期目标完成情况

2020年全市政府网站集约化平台建设（一期）项目圆满完成建设任务，（1）建设好全市政府网站集约化平台，搭建了一个数据库，并按省里要求将数据和全省政府网站数据做了对接，共上传80多万条数据；（2）完成了29个部门网站（频道）的建设和8个子网站数据迁移改版工作；（3）网站点击率提升113.33万以上；（4）访客访问深度为4.67个页面；（5）网站使用满意度92%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作开展是对全市政府网站集约化平台建设（一期）项目专项资金的使用效率和效益进行评价分析,从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训,提出改进使用全市政府网站集约化平台建设（一期）项目专项资金的建议和措施,提高专项资金的使用效率和效益,促进上饶市经济的高质量发展。

2.绩效评价原则和依据

《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办函〔2017〕47号）和《江西省人民政府办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的实施意见》（赣府厅发〔2017〕43号）对政府网站的发展提出新的要求，要求打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平。

3.绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产 出 指 标(50分) | 数量指标 | 建设一个平台一个数据库 | 20 |
|  |  |  | 完成35个部门网站（频道）改版和数据迁移 | 30 |
|  | 效 益 指 标(30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 网站点击率提升 | 20 |
|  |  |  | 访客平均访问深度 | 10 |
|  |  |  | …… |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 网站使用满意度 | 10 |
|  |  |  | 指标2： |  |
|  |  |  | …… |  |

表2 网站集约化平台建设（一期）专项资金评价指标体系

（二）评价方法

评价组依据绩效评价原则确定了评价指标体系后,综合应用以下

评价方法:1.比较法,是指通过绩效目标与实施效果的比较,综合分析绩效目标实现程度。2.因素分析法,是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。3.公众评判法,是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

(三)绩效评价工作过程

1.确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求,实施项目绩效评价工作,真实、完整地反映全市政府网站集约化平台建设（一期）专项项目的实施情况,进行如实评价。在评价过程中,发现和完善项目执行过程中的不足。

2.根据《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(饶发〔2019〕10 号)文件要求,结合本单位的项目运行的具体情况,通过收集资料,查阅账册、档案,深入项目现场调查取证、发放问卷调查表等方式,运用科学、合理的评价方法,对该部门实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目投入指标

项目年初预算862万元，通过第三方价格认证评估公司，对该项目进行评审，最终年度预算数为530万，后经过公开招投标，最后已508万为全年执行数，分值为10分，最终按执行率核算计分，因此该项得分为9.5分。

（二）项目产出指标

严格按照国家和省里对网站集约化建设要求，按合同要求准时完成建设，并顺利通初验和终验，1、高质量、高要求地圆满完成一个平台和一个数据库建设；2、超额完成了任务，完成了全市37个部门网站（频道）建设，因此该项得分为50分满分。

（三）项目社会效益指标

网站点击率有明显提升，2020年12月试运行阶段就有113.23万的点击率，网站访客平均访问深度也在4.67个页面，说明我们网站的内容和表现形式，能让更多网民喜欢接受，因此该项得分为30分满分。

（四）项目满意度指标

全市政府网站集约化平台建设（一期）项目重点服务对象是全市各部门和各县（市、区）工作和管理人员使用，各单位都反馈了平台使用情况，好评和满意度达到了92%,超出建设的年度指标90%，因此该项评分为10分满分。

四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系进行评价后得出以下结论:

（1）项目总体得分为 99.5,评价结果为“优”;

（2）预算执行率这项指标完成情况有所欠缺,得分略微被扣0.5分;

（3）其他指标完成情况较好,得分率较高。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一） 财政拨款 ：指市级财政当年拨付的资金

（二）年初结转和结余：填列 2020 年初上年全部结转和结

余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指大数据发展管理局用于项目开支的支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指大数据发展管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务：指大数据发展管理局用于项目开支的支出。

资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管：指大数据发展管理局用于项目开支的支出。

三、专用名词解释

三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出

国的（境）、公务用车购置及运行费、公务接待。

机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。